## Slide 1
BAAI
01
编译优化层
国产算卡适配优化
月度报告
FlagTree 多框架接入与后端验证
昇腾 昆仑芯 平头哥 寒武纪 壁仞
2026年9月 · 统计截至9月23日
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx；编译优化层阶段工作总结_20260923.md；F08-G01_两周工作汇报_20260923.docx；郑凯文_近期工作汇报_20260923.md；python/setup_tools/utils/tools.py；python/setup_tools/utils/cambricon.py
汇报说明：报告汇总当前项目材料。各平台采用各自测试范围，不能进行性能排名或折算整体完成率。

## Slide 2
月度总览
五平台本月进展
BAAI
02
昆仑芯与平头哥已有模型级结果，昇腾完成缓存专项初验，壁仞继续核实标准执行链。
平台 | 本月已有证据 | 当前边界 | 下一项重点
昆仑芯 XPU | 三框架代表性接入 动态 Shape 与语义审计 | 样例范围已验证 规模化覆盖未完成 | 扩展模型与动态范围 补齐高频语义规则
昇腾 910C | 缓存冷/热复用 版本指纹改造初验 | 功能验证通过 全面回归及合入待完成 | 异常缓存与失败回退 同条件重复测试
平头哥 PPU | 两模型精度与显存基线 张量生命周期分析 | G1 分析证据已形成 G2 优化收益尚未验证 | 确认跨 Kernel 分配接口 再开展优化前后对照
壁仞 Supa | 已有独立算子基础 完成接手问题清单 | 标准 @triton.jit 全链路 仍需代码与日志确认 | 复现 vectoradd 核实编译及 Launcher
寒武纪 MLU | 仓库存在插件接入配置 | 本次材料未提供 本月实机结果 | 确认环境与既有结果 补充项目内复验
阶段判断：各平台验证深度不同，尚未完成统一模型集上的跨平台验收。
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx；编译优化层阶段工作总结_20260923.md；F08-G01_两周工作汇报_20260923.docx；郑凯文_近期工作汇报_20260923.md；python/setup_tools/utils/tools.py；python/setup_tools/utils/cambricon.py
汇报说明：本页只汇总材料可支持的证据。没有提供记录不等于厂商或开源项目没有相应能力。

## Slide 3
总体架构
模型接入与国产后端的衔接
BAAI
03
公共前端处理模型语义，FlagTree 编译进入 Triton 路径的 Kernel，各后端负责目标相关实现。
PyTorch / ONNX
TensorFlow
模块一
Core ATen / PT2
模块二
语义检查与报告
模型框架编译
生成 Kernel
公共前端实机复验主要来自昆仑芯 XPU
FlagGems 等算子库
显式 Triton Kernel
FlagTree
Kernel 编译与公共优化
目标后端与厂商工具链
产物加载及设备启动
模型中未进入 Triton 的计算仍可能调用框架原生实现或厂商库
昇腾 Ascend
昆仑芯 XPU
平头哥 PPU
寒武纪 MLU
壁仞 Supa
五类后端均需独立核验实际执行路径；图中连接表示职责关系，不表示全部平台已经跑通。
Notes: 资料来源：郑凯文_近期工作汇报_20260923.md；FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx
汇报说明：Core ATen 属于模型级算子表示，并非 FlagTree 直接接收的 Triton Kernel IR。FlagGems 是可选 Kernel 来源，关闭 FlagGems 不必然意味着没有经过 FlagTree。

## Slide 4
公共能力
模块一与模块二的具体衔接
BAAI
04
模块一输出统一模型产物，模块二检查产物中的算子语义，并保留逐项审计结果。
PyTorch
ONNX
TensorFlow
tf2onnx
onnx2torch
动态 Shape
兼容处理
torch.export
Core ATen
TensorFlow 先转换为 ONNX，再复用 onnx2torch 路径
PT2 + manifest
样例输入与验证结果
模块二语义检查
dtype / Shape / layout
semantics.json
已执行、未执行与失败项
接入回归：24 项通过 语义专项：15 项通过 语义登记：39 个算子族
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx
汇报说明：为避免连线拥挤，上半部分说明转换路径，下半部分说明导出产物交接。39 个算子族来自去重样本登记，不等于 500 模型全部支持。动态 Shape 兼容处理仅针对所需模型与转换节点。

## Slide 5
昆仑芯 XPU
昆仑芯模型级验证结果
BAAI
05
代表性样例已完成转换后复验，数值结果与覆盖范围按任务分别记录。
验证对象 | 已验证范围 | 关键结果 | 证据含义
ONNX 小图 | 6 / 6 组检查 | XPU 最大误差 0 | 基础转换检查
DistilBERT ONNX 路径 | 同一动态 PT2 3 组 Shape | 最大误差 ≤ 8.85e−6 | 指定动态范围复验
DistilBERT TensorFlow 路径 | 经 tf2onnx、onnx2torch 复用动态导出链 | 最大误差 ≤ 1.53e−5 | 跨框架代表性复验
If / Loop / Scan | 8 组图 fullgraph 检查 | CPU / XPU 最大误差 0 | 结构化控制流样例
EmbeddingGemma 300M | STS12 3,108 对文本 | 主分数相对差 0.00007697% | 该任务精度基本一致
待扩展：长序列、更多模型类型和批量失败分类。以上结果不代表 250 / 500 模型全面通过。
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx
汇报说明：ONNX DistilBERT 的三组 batch/sequence 为 1×2、2×4、3×7。不同来源路径误差分别记录。EmbeddingGemma 表中是既有 STS12 对照结果的主分数相对差，不可用于与另一平台不同模型的分数排名。

## Slide 6
统一 IR 语义
模块二的规则执行情况
BAAI
06
MiniLM 与 bge-m3 已完成模型级审计，实际执行的规则均通过，仍有规则未执行或未实现。
规则实际执行比例
Chart: 
| MiniLM-L6 | bge-m3
实际执行比例 | 0.88056 | 0.86582
规则数量 | MiniLM-L6 | bge-m3
总计 | 1,641 | 5,679
已执行且通过 | 1,445 | 4,917
其他状态 | 196 | 762
执行失败 | 0 | 0
比例 = 已执行规则数 ÷ 该模型全部规则数
不用于表示适配完成率或模型通过率
下一步补齐符号 reshape、矩阵逻辑轴 layout 与运行时 Shape 元数据，并扩展模型审计范围。
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx
汇报说明：MiniLM：547 个算子实例、1,641 条规则、1,445 条实际执行。bge-m3：1,893 个实例、5,679 条规则、4,917 条实际执行。图为 88.06% 与 86.58%，纵轴固定 0%–100%。其他状态为未实际执行或未实现，不能并入通过项。

## Slide 7
昇腾 Ascend
昇腾 910C 缓存治理初验
BAAI
07
完成冷/热缓存链路验证，并将实际编译器及活动 CANN 环境信息纳入版本指纹。
问题
旧缓存标识未显式包含实际 NPU 编译器与活动 CANN 环境信息。
工具链变化后，旧产物的复用边界需要明确约束。
编译器与 CANN 信息
版本指纹
参与缓存标识
条件不变时复用
相关版本变化时失效
已有验证
相同输入指纹稳定，相关版本信息变化时指纹变化
910C 向量加法冷/热运行正确，改造前后缓存目录符合预期
当前为功能性初验。异常缓存、失败回退、模型回归与正式合入尚待完成，暂不报告加速比例。
Notes: 资料来源：编译优化层阶段工作总结_20260923.md
汇报说明：来源明确说明代码位于独立开发分支，尚未全面回归或正式合入。本报告不将同事分支归为 dev/hx 代码。热运行文件及内容未变作为功能证据，不能单独证明稳定性能收益。

## Slide 8
平头哥 PPU
平头哥两模型精度与运行基线
BAAI
08
PPU-ZW810E，FlagGems 关闭。实测覆盖 all-MiniLM-L6-v2 与 BGE-large-en-v1.5。
模型 | STS12 分数 PPU / A100 | 预热后延迟 p50 / p95 | 静态非参数 峰值 MiB | 实测峰值增量 MiB
MiniLM-L6 | 0.723665 0.723645 | 14.23 / 15.29 ms | 10.20 | 13.85
BGE-large | 0.790466 0.790508 | 42.45 / 43.47 ms | 27.07 | 35.29
受控测试条件
每次固定 64 句、batch 32，预热 5 次后同步测量 30 次。
两模型各运行 3 个独立进程，结果取中位数。冷启动首次前向单列。
显存增量以预热后基线为参照，不是总显存。静态图 storage 与实测峰值仅作量级核对。
Notes: 资料来源：F08-G01_两周工作汇报_20260923.docx
汇报说明：图分析使用 B32/S24 执行图。p50/p95 不含冷启动首次前向，首次编译不作为稳态性能结论。实测显存为测量阶段峰值相对预热后基线的增量，不等同单次前向独占分配。静态值仅涵盖导出图的 tensor storage。此表不能计算显存优化收益。

## Slide 9
平头哥 F08-G01
显存分析已形成，分配优化待衔接
BAAI
09
G1 已建立模型级张量生命周期与峰值来源分析；G2 需要进一步接入实际内存分配。
真实执行图
storage 别名识别
生命周期分析
峰值来源追溯
本月修正
用运行时 storage 指针证明别名，修正 expand 视图的 storage 大小误记。
补充动态 Shape 与循环标注，形成两模型计划和峰值重算报告。
可复验证据
30 项内存单测通过，交付包 52 个文件的 SHA-256 校验通过。
真实模型均为直线 DAG，分支与异步依赖目前仅有合成用例。
下一步：确认跨 Kernel 分配接口及回退方案，再开展同协议 A/B。PyTorch 分配器复用不计作编译器收益。
Notes: 资料来源：F08-G01_两周工作汇报_20260923.docx
汇报说明：G1 合同第9节七条判据均有对应证据，但规模与长时稳定性待扩大。FlagTree 当前缺少模型级跨 Kernel 分配接口，不能据现有基线宣称 G2 优化完成。交付包：/workspace/zhoulexian/Docs/f08-g01_real_graph_bundle_20260923_v3/。

## Slide 10
壁仞 Supa
壁仞标准编译执行链待复核
BAAI
10
团队已有设备与独立算子基础，本月汇报新增的是职责梳理、接手清单和验证安排。
团队已有基础
Docker、设备识别、Supa 注册、linked Biren ELF 加载，
以及独立 vectoradd 测试。具体编译与启动路径仍需复核。
郑凯文本月工作
梳理模型、Kernel、后端与 Runtime 边界，整理版本、
Launcher、双 Die 和测试覆盖问题，尚无个人新增实机数据。
下一步需要证明的标准路径
@triton.jit
标准入口
FlagTree + Backend
生成目标产物
Supa Launcher
参数与设备启动
vectoradd 结果
参考数值核对
关键核查：是否依赖手工产物，参数与 stream 是否正确，双 Die 实际测试范围是什么。
Notes: 资料来源：郑凯文_近期工作汇报_20260923.md
汇报说明：下方虚线连接表示待复核链路，不能把已有 ELF 加载直接当作标准 @triton.jit 已打通。双 Die 枚举与上下文归属仍待核实，不宣称跨 Die 调度优化。后端实际编译阶段应以壁仞 SDK 和代码日志为准。

## Slide 11
寒武纪 MLU
寒武纪本月实机证据待补充
BAAI
11
当前材料可以确认仓库的插件接入配置，尚不能确认本项目本月的设备验证进展。
能够确认
仓库保留 cambricon 插件后端配置，设备别名为 mlu。
这说明已有软件接入基础，不代表从零开始。
需要核实
本项目使用的驱动、SDK、容器、代码分支与设备型号，
以及组内或上游已经完成的测试结果。
补充证据顺序
先复现已有结果，再核验 vectoradd、matmul / reduction，
记录编译、加载、启动和数值结果，随后扩展到代表模型。
月度状态：本次材料未提供本月实机数据。该结论不评价寒武纪产品或上游后端的整体能力。
Notes: 资料来源：python/setup_tools/utils/tools.py；python/setup_tools/utils/cambricon.py；本月三份组员汇报
汇报说明：仅对本次提供的材料进行证据归纳。未见记录不等于没有适配。下一步先联系维护人与复用已有成果，避免重复实现。

## Slide 12
推进计划
下月工作与验收证据
BAAI
12
以下为建议优先项，工作量与排期需在环境、模型和接口确认后进一步落实。
工作线 | 建议优先任务 | 验收时应提供 | 前置依赖
昆仑芯 / 公共前端 | 扩大模型审计与动态范围 补齐高频转换、语义缺口 | 转换、导出、执行、语义 分别统计成功与失败 | 模型及权重 动态范围与阈值
昇腾缓存 | 损坏缓存、版本失效 编译失败回退与模型回归 | 重复测试日志 同条件改造前后对照 | 固定 CANN 与编译器 明确回退策略
平头哥显存 | 确认跨 Kernel 分配接口 实现可回退的 G2 实验 | 同模型同协议 A/B 数值、峰值与延迟 | 分配接口与 Runtime 支持边界确认
壁仞后端 | 复现已有 vectoradd 核实标准入口及 Launcher | 编译阶段与启动日志 多长度、类型正确性 | 版本与测试交接 厂商工程师支持
寒武纪后端 | 核实并复用既有适配 补充项目内设备复验 | 环境清单和基础算子 编译执行记录 | 设备、SDK 与容器 既有代码及日志
公共记录要求：固定版本与输入，标明 FlagGems 开关，分开统计首次编译、缓存命中和稳态执行。
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx；编译优化层阶段工作总结_20260923.md；F08-G01_两周工作汇报_20260923.docx；郑凯文_近期工作汇报_20260923.md；python/setup_tools/utils/tools.py；python/setup_tools/utils/cambricon.py
汇报说明：本页为依据现有差距整理的建议计划，不作为已承诺的时间表。批量模型清单可按可获得数据分批纳入，不能把尚未获得的 500 模型写成已测试。

## Slide 13
汇报小结
项目协同与月度结论
BAAI
13
下一阶段优先把现有结果扩展成可重复的测试记录，再依据测量结果开展针对性优化。
模型与验收口径
确认项目模型清单、可用权重、输入动态范围和精度阈值。
统一首次编译、热缓存、稳态延迟及显存的测量定义。
环境与交接
各平台提供版本清单、现有测试入口和维护人。
先复现已有成果，减少重复适配与环境差异。
厂商与接口支持
协助对接壁仞编译及 Runtime 工程师，确认 Launcher 与 SDK。
协调平头哥模型级分配接口，补齐寒武纪项目内实机记录。
总体仍处于分平台验证与工程补齐阶段。已形成代表性成果，规模化覆盖和优化收益仍需继续证明。
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx；编译优化层阶段工作总结_20260923.md；F08-G01_两周工作汇报_20260923.docx；郑凯文_近期工作汇报_20260923.md；python/setup_tools/utils/tools.py；python/setup_tools/utils/cambricon.py
汇报说明：结论不使用完成百分比。协同请求服务于模型扩大验证、后端可复现和性能对照三类具体任务。

## Slide 14
附录
组员贡献与材料索引
BAAI
14
各工作线分别归属和留存证据，未经确认的分支与设备结果不合并为同一项交付。
工作线 | 本次纳入的交付 | 材料
多框架接入 与统一 IR | 动态模型产物、语义审计及 XPU 代表性复验，代码在 dev/hx | 前两个功能模块阶段成果汇报 2026-09-22
昇腾缓存专项 | 缓存链路分析、版本指纹改造 及 910C 初验，独立分支待合入 | 编译优化层阶段工作总结 2026-09-23
F08-G01 生命周期分析 | 两模型计划与测试报告 30 项单测，52 文件校验 | F08-G01 两周工作汇报 2026-09-23
郑凯文 壁仞适配预研 | 职责边界、接手问题清单 与标准入口验证安排 | 郑凯文 近期工作汇报 2026-09-23
完整文件名与细节见各页备注。后续月报以新增复验结果、解决的问题及剩余差距为更新依据。
Notes: 资料来源：FlagTree前两个功能模块阶段成果汇报_20260922.html；多框架接入与统一IR语义规范阶段进展_20260922_提交版.pptx；编译优化层阶段工作总结_20260923.md；F08-G01_两周工作汇报_20260923.docx；郑凯文_近期工作汇报_20260923.md；python/setup_tools/utils/tools.py；python/setup_tools/utils/cambricon.py
汇报说明：来源位于报告同目录。寒武纪判断另外参考本仓库 python/setup_tools/utils/tools.py 与 cambricon.py。本次汇总未新增设备实验。原始材料中的数据范围和限制保留在相应主题页。